UMOWA  Nr 272. … .2020

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ……………………………. 2020 roku w Łukowie

pomiędzy:

Miastem Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17,

NIP: 825-199-81-29, REGON – 711582380

Telefon 25 798- 27-01, fax. 025 798-29 - 11

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Łuków - Pana Piotra Płudowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Łuków - Pani Barbary Leszczyńskiej

a     ………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na wykonanie robót budowlanych związanych                          z budową trzech kładek dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa trzech kładek pieszych nad Krzną w m. Łuków” dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:

- PRZEDMIOT UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy tj. wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa trzech kładek pieszych nad Krzną w m. Łuków” zgodnie z załączoną dokumentacją  i zasadami wiedzy technicznej.

  - Zakres robót objętych zamówieniem:

    - roboty rozbiórkowe istniejących kładek,

    - roboty przygotowawcze,

    - roboty ziemne,

    - wykonanie ław żwirowych w geowłókninie,

    - wykonanie podpór żelbetowych,

    - zabezpieczenie izolacją lekką powierzchni betonowych stykających się z gruntem,

    - wykonanie zasypki za podporą,

    - montaż łożysk,

    - montaż konstrukcji stalowej wraz z balustradami,

    - odtworzenie i umocnienie koryta rzeki Krzna Południowa,

    - wykonanie stożków,

    - uzupełnienie nasypu na dojściu do kładek,

    - ustawienie krawężników na dojazdach,

    - wykonanie nawierzchni chodnika na dojściu do kładek,

    - reprofilacja i korekta skarp na odcinku połączenia ze skarpami istniejącymi,

    - umocnienie skarp.

  - Szczegółowy zakres robót będący Przedmiotem Umowy określają dokumenty: projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) stanowiące integralną część Umowy (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy), oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy).

  - Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenie na budowę.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami oraz zakresem robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego Przedmiotu Umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nieprzewidzianych Umową.

  - Wykonawca wykona z najwyższą starannością przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość                                  i terminowość realizacji. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia, rozwinięcia                                  i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane za zmianę przedmiotu Umowy.

  - Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamiana materiałów i technologii jest możliwa tylko po pisemnej akceptacji udzielonej przez Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, zespół fachowców oraz doświadczenie do wykonywania przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.

  - Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zamienne, zabezpieczające i likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi                                   i ewentualnie przy pomocy podwykonawców.

  - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

  - Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o co najmniej równych kwalifikacjach.

  - Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, to w szczególności czynności polegające na:

    - robotach spawalniczych;

    - robotach betoniarskich;

    - robotach melioracyjnych.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.12. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.12. czynności                                w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                         w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                             z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia                                  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów inwestycji.

  - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapewnić pieszym swobodne przejście przez rzekę.

- OBOWIĄZKI STRON

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - protokolarne przekazanie placu budowy;

    - zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru;

    - zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantów, posiadających wymagane prawem uprawnienia budowlane, działających w ramach przepisów prawa                              i postanowień niniejszej Umowy;

    - zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

    - dokonywanie odbiorów wykonanych robot w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

  - Wykonawca w  ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązany jest do:

    - wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi                                            z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami BHP                                     i przeciwpożarowymi. Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w treści Umowy oraz pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, wpisanymi do dziennika budowy;

    - ustanowienia i prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz prowadzenia na bieżąco dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzanie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz złożyć stosowne oświadczenie w dniu podpisania Umowy;

    - zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji Umowy (wytyczenia, inwentaryzacja) oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

    - szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy                   z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, oraz innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb, z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego oraz uwzględnienia warunków realizacji wynikających z w/w dokumentów;

    - uzgodnienia wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego,              a gdy zajdzie taka potrzeba – również z Projektantem;

    - udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w celu omawiania problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień;

    - nieudostępniania bez zgody Zamawiającego dokumentacji projektowej i innych dokumentów osobom trzecim za wyjątkiem podwykonawców;

    - wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac zgodnie z terminem określonym                          w Umowie;

    - zapewnienie zaplecza technicznego budowy i zaplecza socjalnego oraz ponoszenia związanych z tym kosztów;

    - zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru końcowego;

    - zawarcia umowy na dostawę mediów dla celów budowy i  ponoszenia kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej oraz odpowiednich ścieków;

    - zapewnienia swobodnego przejścia przez rzekę w trakcie realizacji robót;

    - prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;

    - zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności                         za pracowników lub podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;

    - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego końcowego odbioru;

    - dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt;

    - stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę;

    - posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkich ryzyk, nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków;

    - utrzymania czystości na  placu budowy oraz segregacji i usunięcia  śmieci                                    i odpadów powstałych w związku z realizacją robót w sposób zgodny z Ustawą                     o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)  oraz Ustawą                        o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku                    (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010). Odpady  i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat;

    - koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót;

    - poinformowania Zamawiającego o fakcie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie;

    - utrzymywania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości;

    - zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokołów  odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji;

    - przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy,               z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy                                  i przekazania ich właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym;

    - wykonania przed odbiorem końcowym przez osoby uprawnione  prób funkcjonalnych, sprawności oraz badań jak również dokonania odkrywek                                         w przypadku nie zgłoszenia odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających;

    - zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych.  Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych – niezależnie czy były przez niego wykonywane – zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego w bieżącym miesiącu realizacji lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miesiącach następnych,                      a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo wykorzystać do tego celu kaucję gwarancyjną, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty niezwłocznie na żądanie Zamawiającego;

    - przekazania Zamawiającemu praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez dostawców i podwykonawców, o ile ich okres jest dłuższy niż okres udzielonej przez  Wykonawcę gwarancji lub jeśli Strony tak uzgodnią;

    - zawiadomienia Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej Umowie,                         o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 3 (trzy) dni robocze;

    - terminowego usuwania wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów, a także                 w okresie odbiorów, rękojmi i gwarancji;

    - wykonywania wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru dotyczących Przedmiotu Umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie;

    - prowadzenia dokumentacji budowy oraz pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i oddania inwestycji do użytku;

    - zakończenia prac w terminie i uporządkowania terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzień odbioru końcowego;

    - przekazania po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, nie później niż na 14 (czternaście) dni roboczych przed ostatecznym odbiorem robot, Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokołami prób itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji.

  - Wykonawca oświadcza, że:

    - otrzymał dokumentację projektową i STWiORB w ilości 1 egzemplarza;

    - zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą realizację robót;

    - zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB, placem budowy (obiektem)                  i nie zgłasza żadnych uwag lub zastrzeżeń do otrzymanej dokumentacji  tym samym przyjmuje  do realizacji Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń.

- TERMIN WYKONANIA UMOWY

  - Strony ustalają termin wykonania prac budowlanych objętych przedmiotem umowy do dnia
31 marca 2021 r.

  - Wykonawca potwierdza możliwość wykonania Przedmiotu Umowy w terminach wymienionych w niniejszej Umowie.

  - Dniem zakończenia robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzień, w którym Strony podpiszą bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy (obiekt) w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

  - Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez Strony.

  - Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty przejęcia placu budowy (obiektu) przez Wykonawcę.

- POTENCJAŁ WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,                 w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ……………………………………………………….. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału                                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy          w zakresie …………………….………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

  - W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ………………………………………..…… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

- PODWYKONAWSTWO

  - Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych …………………………………………………………………………….

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji na temat proponowanych podwykonawców, podania, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Przed zawarciem umowy od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt umowy. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych projektów zmian do Umowy.

  - Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany- uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Wykonawca przedkłada umowę o podwykonawstwo, jej uwierzytelniony odpis, lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy także wszelkich późniejszych zmian, aneksów,                             i uzupełnień Umowy.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, uważa się, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo i wyraził zgodę na jej zawarcie. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę każdorazowo powinno być poprzedzone akceptacją umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni w umowach zawieranych z podwykonawcami, że suma wynagrodzeń, ustalona za roboty wykonane przez podwykonawców, nie przekroczy wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej Umowie, a także warunki płatności nie będą krótsze niż określone w niniejszej Umowie, tak by wymagalność wynagrodzenia podwykonawców za ten sam zakres robót nie następowała przed terminem płatności na rzecz Wykonawcy.

  - Wykonawca zapewni , że umowy zawierane z podwykonawcami, będą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach Podwykonawcy a także przekazuje   informacje   na   temat   nowych Podwykonawców, którym                                     w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

  - Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować                                               z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - Postanowienia pkt.6.10 i 6.11 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców,                                      w szczególności  za opóźnienia robót lub niewystarczającą ich jakość.

- MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymogom wyrobów, dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie                                     i posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.

  - Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru lub projektantów Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty co do zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników, materiały, surowce i sprzęt, w zakresie niezbędnym do zbadania – na żądanie inspektora nadzoru – jakości wykonywanych robót, a także sprawdzenia jakości użytych materiałów lub wyrobów. Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań, pomiarów okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, dokumentacją projektową i STWiORB, koszty badań obciążą Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty badań ponosi Zamawiający, a zakończenie robót czy danego elementu scalonego ulegnie stosownemu przedłużeniu, o ile konieczność takich badań nie wynikała z postanowień niniejszej Umowy.

  - Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego lub autorskiego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych                           w dokumentacji wykonawczej. Wniosek Wykonawcy o zamianę materiałów i urządzeń na inne musi mieć pisemną akceptację Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów.

- ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

  - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt.8.1 wyraża się kwotą brutto ………………………………. PLN (słownie złotych  brutto: ………………………………………………………………………………..).

  - Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, geodezyjno – inwentaryzacyjne, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty ubezpieczenia,  oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne.

  - Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

  - Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

  - I  Rozliczenia

  - Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty:

- 153.882,00 zł w 2020 r.

- ………….. zł w 2021 r.

    - Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po odbiorze końcowym na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego robót. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.

    - Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru zrealizowanego zakresu robót podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy Wykonawcy i osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego                   i Wykonawcy.

    - Końcowe rozliczenie należności nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru i po usunięciu usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez kierownika budowy Wykonawcy,  inspektora nadzoru Zamawiającego oraz osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego                                            i Wykonawcy.

    - Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w banku                 o numerze: …………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Faktura

Fakturę  za wykonane roboty należy wystawić na adres Zamawiającego :

Miasto Łuków, adres: ul. Piłsudskiego 17, 21 – 400 Łuków

NIP: 825-199-81-29, REGON: 711582380

  - Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu na jego żądanie- oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

  - Zamawiający na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                     w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Powyższe dotyczy umów o podwykonawstwo uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego.

  - Wierzytelności

    - Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

    - W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego             o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt. 8.12.1., występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie                    z posiadanym pełnomocnictwem.

    - Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt. 8.12.1. dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

    - Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

- WARUNKI ODBIORU

  - Strony ustalają, że przedmiotem komisyjnego odbioru będą następujące rodzaje odbiorów robót:

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury VAT;

    - odbiór częściowy dokonywany po zakończeniu zakresu robót wykonanych, będący podstawą wystawienia faktury częściowej;

    - odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury końcowej.

    - Strony postanawiają, że wszystkie odbiory będą przeprowadzane przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, składającą się z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w tym kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

    - Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji sporządzone zostaną protokoły dokonane                     w trakcie odbioru, a w szczególności przedmiot odbioru, charakter odbioru oraz terminowość wykonania prac.

  - Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

  - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy.

  - Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 9.4.

  - W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,                 a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

  - Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

  - Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiając o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgodnie z pkt. 9.8.

  - Wykaz robót, o którym mowa w pkt 9.9., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

  - Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

  - W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                           a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

  - Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

  - O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

  - Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.

  - Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub                          z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

  - W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

  - Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres …….. miesięcy licząc od daty bezusterkowego Odbioru końcowego robót.

  - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

  - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - W razie ujawnienia się wady, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej                   z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi a dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji.

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny    w dacie Odbioru końcowego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad (usterek) wykonanych prac remontowych, jeśli wady te (usterki) ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

  - Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do dokonania odbioru wykonanych robót uprzednio określonych jako wadliwe. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad (usterek) stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - W ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

  - W przypadku wykonania przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji usunięcia zgłoszonych wad (usterek) termin gwarancji w zakresie usuniętych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru robót wolnych od wad. Termin gwarancji ponadto ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad Zamawiający nie mógł korzystać z całości lub części obiektu.

  - W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

  - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

- ZMIANA UMOWY

  - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa                              w przypadkach określonych w art. 144 Pzp.

  - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

  - wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót,

  - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

  - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:

  - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

  - odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,

  - konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.

  - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

  - Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

- zrezygnować z Podwykonawstwa.

  - W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron

  - Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

- zmian wynikających  zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 1.12.

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych.

- KARY UMOWNE.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w pkt 8.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem wykonania umowy określonym                      w   pkt. 3.1. a faktycznym dniem Odbioru końcowego robót;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w pkt 8.2., za wykonany przedmiot odbioru,                      za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad;

    - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                       w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w pkt 8.2. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych;

    - za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę lub brak wymaganej zmiany w zakresie terminu zapłaty;

    - za naruszenie obowiązków wynikających z  zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym za nieterminowe dokonywanie zapłaty należnej podwykonawcom lub jej brak;

    - za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego                  w 8.2., za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót;

    - w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 1.13 Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;

    - za powierzenie wykonywania czynności innej osobie niż osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie/umowie - dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

    - za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów o których mowa w pkt.1.14. niniejszej Umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

  - Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa                          od poniesionej szkody.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                   w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w pkt.8.2. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa                 w art. 145 ustawy Pzp oraz z przyczyn określonych w pkt 13.1. Umowy;

    - za zwłokę w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do terminów określonych Umową w wysokości 0,2 % zł wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zapłaty kary umownej na podstawie noty księgowej określającej wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych                                  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

  - W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

  - Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania przysługuje za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                      w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zgodnie z art. 145 ustawy Pzp

    - Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót             i nie realizuje ich w okresie dwóch tygodni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji robót;

    - Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i projektem budowlanym;

    - W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

    - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót będących Przedmiotem Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał                         je ukończyć w terminie wykonania. Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania.

  - Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy                             z przyczyn określonych w pkt. 13.1. traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy przyczyny określonej w pkt.13.1.1., która jest niezależna od Wykonawcy.

  - Wykonawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

    - Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc;

    - Przerwa w prowadzeniu robót wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dłuższa jednorazowo niż jeden miesiąc oraz dwa miesiące                 w ciągu każdego roku trwania Umowy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia podstawy odstąpienia.

  - W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron:

    - Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy;

    - Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

    - Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z projektem budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, Polskich Norm i przepisami szczególnymi;

    - Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet załączników wymaganych do odbioru końcowego;

    - Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy                               i dotychczas jeszcze niezafakturowane Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy. Jeżeli do dnia odstąpienia od Umowy zostały naliczone kary umowne               z tytułu odstąpienia jak i innych tytułów – wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o należne Zamawiającemu naliczone kary umowne.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto jej rozwiązanie na mocy zgodnych oświadczeń woli stron, a także odstąpienie od Umowy wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.

  - Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również                          w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.

  - Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy:

    - ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….

    - ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….

  - Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

  - Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

    - Dokumentacja projektowa;

    - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

    - Oferta Wykonawcy.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy                i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY 									WYKONAWCA

# Footnotes

Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku udziału w realizacji umowy podmiotu trzeciego.

Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku udziału w realizacji umowy podmiotu trzeciego.

Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku udziału w realizacji umowy podmiotu trzeciego.