Załącznik nr 1 do Raportu

 Informacji o działalności ZDM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Nazwa** | **Stopień wykonania robót na konie 2018 r.** |
| 1 | ul. gen. F.Kleeberga | Wykonano |
| 2 | ul. Broniewskiego | Wykonano |
| 3 | ul. Zbożowa | Wykonano |
| 4 | ul. Tryboniów | Wykonano |
| 5 | ul. Browarna (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Konwiktorskiej) | W związku z planowaną przebudową kanalizacji oraz wodociągu na przedmiotowym odcinku ulicy planowany remont został przełożony w czasie |
| 6 | al. Kościuszki(na odcinku od ul. ks. J. Popiełuszki do ul. Jana Pawła II) | Wykonano |
| 7 | droga dojazdowa do terenu utwardzonego przy OSiR działki nr 8905/5 | Wykonano |
| 8 | ul. Kiernickich(od ul. Kilińskiego do ul. 700-lecia) | Wykonano |
| 9 | Teren utwardzony przy OSiR(działka nr 8905/5) | Wykonano |
| 10 | ul.Spokojna | W związku z trwającym postępowaniem dotyczącym ustalenia własności gruntu zadanie zostało przełożone w czasie |
| 11 | ul.Farna | Wykonano |
| 12 | Drogi dojazdowe do garaży przy ul.Przemysłowej(działki nr 7810/278,7810/251) | Wykonano |
| 14 | drogi gminne | - Czyszczenie osadników studni rewizyjnych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, stan – dobry- Odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z dokumentacją projektową oraz bieżącymi potrzebami, stan oznakowania – bardzo dobry - Wycinka i pielęgnacja drzew według bieżących potrzeb, stan - dobry; - Sprzątanie mechaniczne, stan czystości nawierzchni - dobry - Koszenie traw, stan zieleńców– bardzo dobry - Remonty cząstkowe – stan dróg objętych remontem ocenia się jako: zadowalający |